Godziesze Wielkie, dnia 12 października 2012 roku

ZP 271.59.2012

Wyjaśnienia do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Godzieszach Małych, Gmina Godziesze Wielkie” w związku z pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego

Pytanie 1:

Dla przedmiotowego zadania Zamawiający udostępnił projekt umowy, w którym w § 5, pkt. 5. Znajduje się zapis: Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie jednej faktury przejściowej wystawionej przez Wykonawcę i jednej faktury rozliczeniowej, wystawionej po całkowitym zakończeniu robót. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru stwierdzający prawidłowe wykonanie robót.” Wykonawca prosi o sprecyzowanie, kiedy i w jakim zakresie Zamawiający ma zamiar odebrać roboty o Wykonawcy i dokonać jednego rozliczenia przejściowego, o którym mowa w/w fragmencie projektu umowy.

Odpowiedź 1:

W odpowiedzi na zadane pytanie Zamawiający zmienia treść § 5, pkt. 5 projektu umowy na następujący zapis:

„Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane roboty następować będzie w odstępach kwartalnych począwszy od IV kwartału 2012 r., a zakończy się w III kwartale 2014 roku. Roboty rozliczane będą według harmonogramu sporządzonego przez Wykonawcę, uzgodnionego z Zamawiającym i podpisanym w dniu podpisania umowy. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru stwierdzający prawidłowe wykonanie robót.

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

/-/ Józef Podłużny