Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Umowa nr 272.43.2018 (Projekt)

na  wykonanie „Modernizacji-remontu obiektu szatni sportowej w Godzieszach Wielkich”

zawarta w dniu  …………………. w Godzieszach Wielkich , pomiędzy Gminą Godziesze Wielkie z siedzibą

w Godzieszach Wielkich ul. 11 Listopada nr 10, 62-872 Godziesze Małe, nr NIP 968-08-72-984, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:

Józefa Podłużnego – Wójta Gminy

przy kontrasygnacie  Zofii Flak – Skarbnika Gminy

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………….., zwanym dalej  Wykonawcą,

reprezentowanym przez  ………………………………

w rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z Regulaminem postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego przez Gminę Godziesze Wielkie oraz dokonywania wydatków publicznych nie objętych przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie  stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Godziesze Wielkie  Nr 21/2015

§ 1 Przedmiot Umowy

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą:  "Modernizacja-remont obiektu szatni sportowej w Godzieszach Wielkich

- Zakres robót :

  - roboty rozbiórkowe wykładzin ścian i posadzek w szatniach

  - naprawa posadzek poprzez ułożenie izolacji cieplnej, przeciwwilgociowej i ułożenie posadzki betonowej,

  - ułożenie płytek ceramicznych na w/w posadzkach oraz na ścianach 
w szatni Nr 1 i Nr  2 a także wykonanie robót izolacyjnych i ułożenie płytek ceramicznych (kamień sztuczny) przy natryskach w szatni 
Nr 1 i Nr 2,

  - docieplenie sufitów szatni poprzez montaż konstrukcji podwieszanej oraz docieplenie i izolacja ścian poprzez montaż paneli PCV,

  - docieplenie sufitu w pomieszczeniu  magazynu,

  - malowanie pomieszczeń szatni i magazynu,

  - poprawa stanu dachu obiektu poprzez wykonanie

  - modernizacja i wymiana istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnątrz obiektu w obrębie szatni Nr1 i Nr 2 (natryski) i WC,

  - wykonanie instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej z rur PCV i montaż zbiornika bezodpływowego o pojemności 4m3,

  - modernizacja instalacji elektrycznej w całym obiekcie (szatnia Nr 1 
i Nr 2 wraz z natryskami, WC i magazyn) wraz z montażem nowych elementów oświetlenia i grzejników elektrycznych.

Roboty budowlane Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

  - Wykonawca oświadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznał się z terenem realizacji robót oraz że otrzymał od Zamawiającego wszelkie niezbędne dane mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy.

§ 2 Termin wykonania Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać niniejsze zamówienie do dnia 31 sierpnia  2018r. Termin  wykonania przedmiotu umowy rozumiany jest, jako termin zakończenia wykonania robót budowlanych i zgłoszenia przez Wykonawcę  gotowości do odbioru końcowego robót.

- Przekazanie  placu budowy Wykonawcy nastąpi w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§ 3 Obowiązki  i uprawnienia stron umowy

1.  Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

- protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

- zapłata za wykonane i odebrane prace.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności :

- przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

- zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt i ponoszenie pełnego ryzyka zniszczenia, pogorszenia lub uszkodzenia wykonywanych robót, 
a także ryzyka zniszczenia, pogorszenia, uszkodzenia lub utraty znajdujących się na terenie budowy urządzeń, sprzętu, materiałów budowlanych lub innych przedmiotów;

- dbanie o porządek na terenie robót oraz uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu umowy po zakończeniu robót, w tym dokonanie na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

- zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

- wykonanie przedmiotu umowy przy wykorzystaniu własnych urządzeń i maszyn, z materiałów własnych odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz okazanie, na każde żądanie Zamawiającego certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu, wszelkich wymaganych atestów 
i zaświadczeń o dopuszczeniu zastosowanych materiałów. Wszystkie roboty wykonane przez Wykonawcę muszą odpowiadać  Polskim Normom Branżowym;

- zapewnienie i dostarczenie wszelkich materiałów, urządzeń i wyposażenia potrzebnych 
do zrealizowania przedmiotu umowy określonego w dokumentacji zadania;

- przedstawienie Zamawiającemu wszelkich próbek materiałów instalacyjnych 
i wykończeniowych, które mają być użyte podczas realizacji przedmiotu umowy, w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz konsultowanie z Zamawiającym wszelkich rozwiązań projektowych i standardów wykończeń;

- uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji i nie gorszych niż przyjętych 
w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji, a także rozwiązań technicznych i technologicznych zgłoszonych przez Wykonawcę lub Zamawiającego;

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż,

- usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania robót w terminie wskazanym do ich usunięcia;

- posiadanie i okazywanie na żądanie Zamawiającego ważnej polisy ubezpieczeniowej do czasu odbioru końcowego;

- zapewnienie Zamawiającemu i wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie w związku z niniejszą umową będą wykonywane robot;

- wykonanie robót  i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, ustanowienia kierownika budowy, który ponosi odpowiedzialność za realizację przedmiotu umowy w zakresie praw i obowiązków zgodnie z ustawą Prawo budowlane ;

- Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonanych robót, w szczególności ich jakości, terminowości i użycia właściwych materiałów oraz do żądania utrwalenia wyników kontroli w protokołach sporządzonych z udziałem Wykonawcy.

- Zamawiający może zgłaszać zastrzeżenia i żądać od Wykonawcy usunięcia 
z terenu budowy materiałów uznanych za nie spełniające wymogów oraz każdego podmiotu (firmy) lub osoby, który zdaniem Zamawiającego nie posiada wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadań.

§ 4 Wynagrodzenie i płatność za przedmiot umowy

- Zamawiający za wykonanie przedmiotu umowy, zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone w oparciu o złożoną ofertę w łącznej wysokości: netto: ………………………………zł, podatek VAT …………………….zł , brutto ………………………………. zł ( słownie brutto: ……złotych).

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby 
w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów robót budowlanych.

- Rozliczenie należności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy, nastąpi jednorazowo,  po wykonaniu prac, w oparciu o protokół odbioru końcowego stwierdzający wykonanie przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie zostanie przekazane Wykonawcy, na rachunek bankowy …………………………………………………………………………………………………………………………. w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury wraz 
z kompletem wymaganych dokumentów. Termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli Zamawiający w tym terminie obciąży swój rachunek.

§ 5 Przedstawiciele stron

- W procesie wykonywania przedmiotu umowy:

  - Przedstawicielem Zamawiającego ……………………………………….

  - Przedstawicielem Wykonawcy jest : ……………………………………..

§ 6 Odbiór robót budowlanych

- Zamawiający będzie dokonywał następujących odbiorów robót budowlanych:

  - odbioru końcowego – odbiór końcowy nastąpi po ukończeniu całości robót budowlanych na podstawie  pisemnego zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru robót budowlanych .Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu :

-oświadczenia o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,

- zestawienia wbudowanych materiałów, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności 
z dokumentami normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi 
w stosownych przepisach wykonawczych do ustawy Prawo Budowlane dotyczące materiałów, zastosowanych przy realizacji zamówienia, wszelkie inne dokumenty wynikające z uzgodnień branżowych, warunkujących odbiór końcowy.

- Zamawiający zobowiązany jest do wyznaczenia terminu odbioru końcowego robót budowlanych w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę na piśmie.

- Odbioru końcowego dokonuje Zamawiający przy udziale  przedstawicieli Wykonawcy.

- Protokół z czynności odbioru końcowego sporządzony będzie na formularzu określonym przez Zamawiającego i zostanie podpisany przez uczestników odbioru (Komisję odbiorową) w dniu zakończenia odbioru.

- Jeżeli w trakcie odbioru końcowego stwierdzone zostanie istnienie wad nieistotnych, pozwalających na użytkowanie obiektu, sporządzony zostanie protokół wad i wyznaczony termin ich usunięcia. Po usunięciu wad strony sporządzą protokół usunięcia wad.

- Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego, jeśli nie zostały wykonane wszystkie prace, bądź jeśli stwierdzi w trakcie odbioru istnienie istotnych wad dotyczących wykonanych prac.

- W powyższej sytuacji strony określą termin, do którego powinny zostać wykonane wszystkie zaległe prace i usunięte wszelkie wady. Po wykonaniu przez Wykonawcę zaległych prac oraz usunięciu istniejących wad, zobowiązany jest on ustalić z Zamawiającym kolejny termin odbioru końcowego.

- W przypadku ujawnienia wad uniemożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie 
z jego przeznaczeniem, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

- Jeżeli Wykonawca powierza wykonanie części zadania Podwykonawcom Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestniczenia w odbiorach robót wykonanych przez Podwykonawców.

§ 7 Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że przedmiot umowy będzie wykonany zgodnie 
z niniejszą umową, z zachowaniem zasad Prawa budowlanego i obowiązujących norm oraz będzie wolny od wad i usterek.

- Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane. Strony postanawiają, że bieg terminu gwarancji jakości rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu gwarancji może on wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne. Okres rękojmi wynosi 36 miesięcy i liczy się od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich usterek niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu, lub w innym technicznie uzasadnionym terminie, 
o ile zostanie uzgodniony przez Strony.

- W przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia stwierdzonych usterek 
i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo, bez utraty praw gwarancyjnych, usunąć je we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcy.

§ 8 Kary umowne

- Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Kary będą naliczane w następujących przypadkach i w wysokościach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę :

    - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy 
z zastrzeżeniem ust. 6.

    - za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek,

    - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy 
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.

- Zamawiający i Wykonawca zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych, niezależnie od zapłaconych kar umownych .

- Kary umowne o których mowa w ust. 2 pkt.1) ppkt. a-c umowy Zamawiający może potrącić 
z  faktury wystawionej przez Wykonawcę.

- Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego 
z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowy.

- Kary za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy nie są naliczane po dacie otrzymania przez Zamawiającego zgłoszenia o zakończeniu realizacji całości przedmiotu umowy i zgłoszeniu przedmiotu umowy do odbioru końcowego pod warunkiem, że w następstwie takiego zgłoszenia odbiór został dokonany.

§ 9 Zmiany umowy

- Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem  nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy

§ 10 Postanowienia końcowe

- W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz.U. z 2017 r. poz. 459, 
z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 7 lipiec 1994r. -Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2017r. , poz. 1332, ze zm.)

- Wszystkie spory rozwiązywane będą polubownie a w przypadku braku porozumienia przed Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 
2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 	                                                                                 WYKONAWCA:

SKARBNIK GMINY