Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020

dla Gminy Godziesze Wielkie

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Rodzaj zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi | Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia | Orientacyjna wartość zamówienia w zł netto | Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych, w tym: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Zadowice i część Woli Droszewskiej – Etap III | Roboty budowlane | Przetarg nieograniczony Art. 39 PZP | 3 990 000,00 | I kwartał 2020 |
| 2. | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie poprzez budowę wodociągu doprowadzającego wodę z ujęcia wody Kalisz-Lis do miejscowości Borek oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości skrzatki – Etap I –rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzatki | Roboty budowlane | Przetarg nieograniczony Art. 39 PZP | 41 000,00 | II kwartał 2020 |
| 3. | Przebudowa dróg gminnych | Roboty budowlane | Przetarg nieograniczony Art. 39 PZP | 458 000,00 | III kwartał 2020 |
| 4. | Rozbudowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Stobnie Siódmym o budynek sali gimnastycznej z łącznikiem z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii | Roboty budowlane | Przetarg nieograniczony Art. 39 PZP | 438 000,00 | II kwartał 2020 |

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

/-/ Józef Podłużny