Załącznik Nr 4

PROJEKT UMOWY DLA CZĘŚCI 1

Umowa nr 272.U.5. … .2022

W dniu ……………… r. pomiędzy Gminą Godziesze Wielkie (NIP 968-08-72-984) z siedzibą 
w Godzieszach Wielkich, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………….

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy …………………………………………………………..

a:

…………………………………………………………………………………………………….

(dane wg aktualnego KRS lub CEIDG)

zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa o treści:

Dostawa realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” 
o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

§ 1

Przedmiot umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Zamawiającego własności oraz wydania w posiadanie:

  - „Laptopy”- 25 zestawów (nowe, nieużywane). W skład 1 zestawu wchodzi: laptop, oprogramowanie, mysz bezprzewodowa, torba do laptopa.

  - „Stacje robocze” - 7 zestawów (nowe, nieużywane). W skład 1 zestawu wchodzi: stacja robocza, monitor z głośnikami, oprogramowanie, klawiatura bezprzewodowa, mysz bezprzewodowa.

  - „Zasilacz awaryjny” (nowy, nieużywany) – 7 sztuk,

zgodnych z ofertą Wykonawcy wraz z wyposażeniem dodatkowym określonym w SOPZ  
    oraz licencjami na oprogramowanie określonymi w SOPZ.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy objęty jest gwarancją w długości określonej w umowie.

§ 2

Terminy

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy.

- Za datę realizacji przedmiotu umowy uznaje się datą sporządzenia przez strony protokołu 
    odbioru ilościowego o którym mowa w § 3 umowy.

§ 3

Odbiory i dostawa

- Strony ustalają, że odbiór będzie miał dwie fazy:

  - odbiór ilościowy polega na sprawdzeniu ilościowym dostarczonego towaru. Strony dokonują odbioru ilościowego wspólnie tego samego dnia w którym Wykonawca dostarcza Przedmiot Umowy.

  - odbiór jakościowy polega na sprawdzeniu czy sprzęt odpowiada zaoferowanemu, 
w tym czy działa należycie.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić transport, rozładunek oraz wniesienie do wskazanego pomieszczenia całości dostawy na swój koszt oraz ryzyko.

- Zamawiający wskazuje, że dostawa ma nastąpić do siedziby Urzędu Gminy Godziesze Wielkie, Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10.

- Wraz z dostarczonym sprzętem, Wykonawca doręczy Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty z dostarczanym sprzętem związane, w szczególności instrukcje obsługi, specyfikacje techniczne, karty katalogowe, karty gwarancyjne itd.

- Zamawiający może odmówić wykonania odbioru ilościowego w sytuacji w której dostawa jest niekompletna lub towar jest uszkodzony. Jeżeli towar został dostarczony w ilości zgodnej z ofertą strony sporządzą protokół odbioru ilościowego.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do usunięcia i zniszczenia opakowań dostawy (np. folia ochronna, opakowanie zbiorcze) oraz do dokonania czynności niezbędnych do sprawdzenia czy dostarczony sprzęt działa należycie.

- Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego z chwilą zgodnego podpisania protokołu odbioru jakościowego.

- Po dokonaniu odbioru ilościowego Zamawiający dokona sprawdzenia przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych od dnia sporządzenia protokołu odbioru ilościowego. Po tym terminie Zamawiający wyznaczy datę odbioru jakościowego lub pisemnie poinformuje o odmowie dokonania odbioru jakościowego jeżeli towar nie odpowiada zaoferowanemu.

- Po dokonaniu odbioru jakościowego strony sporządzą protokół odbioru jakościowego, który będzie podstawą do wystawienia faktury VAT.

§ 4

Podwykonawcy

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, tj.: --- ……………………… --- zakresu określonego w ofercie Wykonawcy.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 
i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 
i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Wykonawca lub podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy oraz projekt jej ewentualnych zmian. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni (licząc od dnia następnego od daty otrzymania projektu umowy lub jej zmian) nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy lub jej zmian oznacza to, że akceptuje jej treść i wyraża zgodę na jej zawarcie.

- Wykonawca lub podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo oraz ich zmian, których przedmiotem są dostawy, w terminie 7 dni od daty ich zawarcia, przy czym podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy, której przedmiotem są dostawy zgłasza do nich w formie pisemnej sprzeciw w przypadku:

  - gdy nie spełniają wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

  - gdy termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 14 dni;

  - zawiera postanowienia niezgodne z ust. 2 niniejszego paragrafu.

Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku powierzenia wykonania usług lub dostaw w podwykonawstwie Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy oraz odpowiada za zapłatę wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy lub usługi.

- W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę zamówienia na dostawy lub usługi, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo dostaw lub usług lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo na dostawy lub usługi i obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający zwróci się pisemnie do Wykonawcy o zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia uwag o których mowa w ust. 8 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Odpowiedzialność Zamawiającego za płatności podwykonawcy ogranicza się do wysokości kwoty ustalonej w przedłożonej Zamawiającemu umowie o podwykonawstwo.

- Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie dostaw jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności 
za wykonanie tych dostaw, wynikającej z umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

- Jeżeli Zamawiający ma uzasadnione podejrzenie, że podwykonawca realizując powierzony zakres nie gwarantuje odpowiedniej jakości lub dotrzymania terminów umownych to Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Zamawiający kieruje takie żądanie do Wykonawcy na piśmie wraz ze wskazaniem terminu wprowadzenia nowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować z podwykonawcy lub wprowadzić podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania i zaniechania podwykonawcy, z którego pomocą przedmiot umowy wykonuje, jak również podwykonawcy, któremu wykonanie przedmiotu umowy powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

§ 5

Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto ………………………… zł, słownie: …………………………………………………………………………………….., w tym podatek VAT w kwocie ………….zł, słownie: …………………………………………………………….

- Wynagrodzenie jest zapłatą za wszystkie świadczenia Wykonawcy.

§ 6

Warunki płatności wynagrodzenia

- Wynagrodzenie zostanie zapłacone na podstawie dokumentu księgowego (faktura) wystawionego przez Wykonawcę.

- Wykonawca ma prawo wystawić dokument księgowy (fakturę) na podstawie protokołu odbioru jakościowego.

- Zapłata nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku, na rachunek bankowy Wykonawcy ………………………………………………………………… z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment) pod rygorem odmowy zapłaty.

- Wykonawca oświadcza, że do rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 3 prowadzony jest rachunek VAT.

- Wykonawca oświadcza, że podatek VAT z faktury wystawionej do niniejszej umowy zostanie zapłacony.

- O dotrzymaniu terminu dokonania wpłaty decyduje data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z niniejszej umowy wierzytelności na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane dostawy jest przedłożenie Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych dostaw. Przez dowody zapłaty rozumie się oświadczenie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy o otrzymaniu w terminie umownym kwot należnych z tytułu wykonania i odbioru dostaw w ramach umowy z Wykonawcą, złożone w sposób właściwy dla składanych przez niego oświadczeń woli. Oświadczenie podwykonawcy winno być podpisane również przez Wykonawcę w sposób właściwy dla składanych przez niego oświadczeń woli.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 8 Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane dostawy w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty do czasu ich przedstawienia Zamawiającemu.

§ 7

Gwarancja i serwis

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, sprawny technicznie.

- Gwarancja ustalona zgodnie z ofertą co do warunków realizacji i terminu dla oferowanego sprzętu (laptopy) wynosi:

  - dla 25 zestawów laptopów	miesięcy,

  - dla 7 zestawów stacji roboczych 	miesięcy,

  - dla 7 zasilaczy awaryjnych 	miesięcy.

- Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania protokołu odbioru jakościowego.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy gwarancyjnej przedmiotu umowy 
w terminie określonym gwarancją.

- Serwis gwarancyjny odbywać się będzie w miejscu użytkowania sprzętu.

- Każdorazowa naprawa gwarancyjna musi być uzgodniona z Zamawiającym w zakresie m.in.: terminu, godziny, miejsca i osoby serwisującej oraz zakresu prac. Taka naprawa musi odbywać się wyłącznie w obecności pracownika Zamawiającego. Po wykonanej naprawie gwarancyjnej Wykonawca sporządzi protokół z wykonanych prac, który zostanie przekazany do zatwierdzenia i podpisania przez pracownika Zamawiającego. Podpisanie tego protokołu oznacza prawidłową naprawę gwarancyjną przedmiotu umowy i zamknięcie zgłoszenia gwarancyjnego.

- Wykonawca zapewnia wsparcie techniczne na warunkach jak w ofercie.

§ 8

Kary umowne oraz prawo odstąpienia

- Strony przewidują kary umowne za naruszenie niektórych obowiązków umownych.

- Niezależnie od istnienia kar umownych Strony mogą żądać odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.

- Strony przewidują limit wysokości kar umownych w postaci progu: 20% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy z § 5 ust. 1 umowy.

- Kary umowne będą należne Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niżej wskazanymi sytuacjami i w niżej określonych wysokościach:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki względem założonego terminu z § 2 ust. 1 umowy,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze sprzętu – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia odbioru do dnia stwierdzenia przez Zamawiającego usunięcia wad,

- w wysokości 10% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji gdy Wykonawca nie zrealizował przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 umowy. Poprzez brak zrealizowania przedmiotu zamówienia Strony ustalają zarówno całkowity brak wykonania świadczenia jak i zaoferowanie świadczenia wadliwego, niezgodnego 
z opisem w ofercie lub niekompletnego. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienie 
w terminie do 14 dni od upływu terminu z § 2 ust. 1 umowy. Termin na wykonanie prawa do odstąpienia może zaczynać swój bieg wielokrotnie jeżeli dochodzi do zmiany umowy 
w zakresie tego terminu.

- Odstąpienie od umowy nie powoduje wygaśnięcia kar umownych i roszczeń odszkodowawczych Zamawiającego.

- Kary umowne są wymagalne z chwilą ich powstania i nie wymagają osobnego wezwania do zapłaty.

§ 9

Zmiany umowy

Wszelkie zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dopuszcza się zmianę co do terminu lub przedmiotu umowy 
w następujących sytuacjach:

  - zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez Strony świadczeń wynikających z umowy. Umowa podlegać będzie zmianie w zakresie, w jakim zmiany są niezbędne do dostosowania umowy do zmienionych przepisów,

  - dopuszczalna jest zmiana modeli, typów i konfiguracji technicznych laptopów, stacji roboczych i zasilaczy awaryjnych wynikających z wycofania z produkcji modeli lub typów lub konfiguracji technicznych urządzeń opisanych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia lub w ofercie. Zmiana możliwa jest na sprzęt o parametrach technicznych i funkcjonalnych co najmniej takich, jak wskazane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, bez zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego 
w niniejszej umowie. Przed dokonaniem zmiany Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu opis parametrów technicznych i funkcjonalnych proponowanych modeli, typów i konfiguracji technicznych.

  - dopuszczalna jest zmiana modeli, typów i konfiguracji technicznych laptopów, stacji roboczych i zasilaczy awaryjnych wynikających z zakończenia obrotu urządzeniami opisanymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia lub w ofercie. Zmiana możliwa jest na sprzęt o parametrach technicznych i funkcjonalnych co najmniej takich, jak wskazane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, bez zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie. Przed dokonaniem zmiany Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu opis parametrów technicznych i funkcjonalnych proponowanych modeli, typów i konfiguracji technicznych,

  - braku możliwości wykonywania umowy z uwagi na okoliczności związane 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o wpływie w/w okoliczności na termin wykonania zamówienia wraz z dołączeniem stosownych dokumentów na ich potwierdzenie),

  - działania siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej strony umowy zobowiązane są do dołożenia wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum zwłoki w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych powstałych na skutek działania siły wyższej.

§ 10

Pozostałe postanowienia umowne

- Wszelkie spory między stronami wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

- Umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

- W zakresie realizacji niniejszej umowy oraz do kontaktów z Wykonawcą Zamawiający wyznacza: ………………………………………………………………………………….. .

- Wykonawca wskazuje jako osobę upoważnioną do kontaktu oraz odbierania i składania oświadczeń woli i wiedzy :

adres korespondencyjny: …………………………………………………………………….

adres mailowy: ………………………………………………………………………………

telefon: ………………………………………………………………………………………

- Jeżeli dojdzie do zmiany danych kontaktowych określanych w § 10 ust. 5 Umowy 
i Wykonawca nie powiadomi o tym fakcie pisemnie Zamawiającego, Strony przyjmują że oświadczenia składane w zaufaniu do tych danych zostały skutecznie złożone Wykonawcy.

- Zamawiający może kontaktować się, składać oświadczenia wiedzy lub woli z Wykonawcą według swego wyboru albo poprzez osobę do kontaktu albo na adres korespondencyjny/mailowy siedziby Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

  - wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO” wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w związku z realizacją umowy;

  - przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r. poz. 1781).

9.  Wykonawca w szczególności oświadcza, że:

- znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych mające zastosowanie oraz RODO;

- zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą;

- w przypadku korzystania z podwykonawców/dalszych podwykonawców zapewni aby zostały przez nich wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie 
i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

§ 11

Załączniki do umowy

Wykaz załączników do umowy:

Załącznik nr 1: SWZ wraz z załącznikami i dodatkami

Załącznik nr 2: Oferta wykonawcy

..................................................				 ...........................................

(Zamawiający) 						(Wykonawca)

......................................................

(Kontrasygnata Skarbnika Gminy)

PROJEKT UMOWY DLA CZĘŚCI 2

Umowa nr 272.U.5. … .2022

W dniu ……………… r. pomiędzy Gminą Godziesze Wielkie (NIP 968-08-72-984) z siedzibą 
w Godzieszach Wielkich, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………….

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy …………………………………………………………..

a:

…………………………………………………………………………………………………….

(dane wg aktualnego KRS lub CEIDG)

zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa o treści:

Dostawa realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” 
o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

§ 1

Przedmiot umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Zamawiającego własności oraz wydania w posiadanie:

  - „Urządzenie wielofunkcyjne 3 w 1”- 1 sztuka (nowe, nieużywane).

  - „Urządzenie wielofunkcyjne A4”- 9 sztuk (nowe, nieużywane).

  - „Skanery” (nowe, nieużywane)– 2 sztuki,

zgodnych z ofertą Wykonawcy wraz z wyposażeniem dodatkowym oraz oprogramowaniem   
    określonymi w SOPZ.

- Wykonawca oświadcza, że Przedmiot umowy objęty jest gwarancją w długości określonej w umowie.

§ 2

Terminy

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy.

- Za datę realizacji Przedmiotu umowy uznaje się datą sporządzenia przez strony protokołu 
odbioru ilościowego o którym mowa w § 3 umowy.

§ 3

Odbiory i dostawa

- Strony ustalają, że odbiór będzie miał dwie fazy:

  - odbiór ilościowy polega na sprawdzeniu ilościowym dostarczonego towaru. Strony dokonują odbioru ilościowego wspólnie tego samego dnia w którym Wykonawca dostarcza przedmiot umowy.

  - odbiór jakościowy polega na sprawdzeniu czy sprzęt odpowiada zaoferowanemu, 
w tym czy działa należycie.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić transport, rozładunek oraz wniesienie do wskazanego pomieszczenia całości dostawy na swój koszt oraz ryzyko.

- Zamawiający wskazuje, że dostawa ma nastąpić do siedziby Urzędu Gminy Godziesze Wielkie, Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10.

- Wraz z dostarczonym sprzętem, Wykonawca doręczy Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty z dostarczanym sprzętem związane, w szczególności instrukcje obsługi, specyfikacje techniczne, karty katalogowe, karty gwarancyjne itd.

- Zamawiający może odmówić wykonania odbioru ilościowego w sytuacji w której dostawa jest niekompletna lub towar jest uszkodzony. Jeżeli towar został dostarczony w ilości zgodnej z ofertą strony sporządzą Protokół odbioru ilościowego.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do usunięcia i zniszczenia opakowań dostawy  (np. folia ochronna, opakowanie zbiorcze) oraz do dokonania czynności niezbędnych do sprawdzenia czy dostarczony sprzęt działa należycie.

- Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego z chwilą zgodnego podpisania protokołu odbioru jakościowego.

- Po dokonaniu odbioru ilościowego Zamawiający dokona sprawdzenia przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych od dnia sporządzenia protokołu odbioru ilościowego. Po tym terminie Zamawiający wyznaczy datę odbioru jakościowego lub pisemnie poinformuje 
o odmowie dokonania odbioru jakościowego jeżeli towar nie odpowiada zaoferowanemu.

- Po dokonaniu odbioru jakościowego strony sporządzą protokół odbioru jakościowego, który będzie podstawą do wystawienia faktury VAT.

§ 4

Podwykonawcy

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, tj.: --- ……………………… --- zakresu określonego w ofercie Wykonawcy.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 
i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 
i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Wykonawca lub podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy oraz projekt jej ewentualnych zmian. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni (licząc od dnia następnego od daty otrzymania projektu umowy lub jej zmian) nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy lub jej zmian oznacza to, że akceptuje jej treść i wyraża zgodę na jej zawarcie.

- Wykonawca lub podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo oraz ich zmian, których przedmiotem są dostawy, w terminie 7 dni od daty ich zawarcia, przy czym podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy, której przedmiotem są dostawy zgłasza do nich w formie pisemnej sprzeciw w przypadku:

  - gdy nie spełniają wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

  - gdy termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 14 dni;

  - zawiera postanowienia niezgodne z ust. 2 niniejszego paragrafu.

Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku powierzenia wykonania usług lub dostaw w podwykonawstwie Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy oraz odpowiada za zapłatę wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy lub usługi.

- W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę zamówienia na dostawy lub usługi, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo dostaw lub usług lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo na dostawy lub usługi i obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający zwróci się pisemnie do Wykonawcy o zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia uwag o których mowa w ust. 8 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Odpowiedzialność Zamawiającego za płatności podwykonawcy ogranicza się do wysokości kwoty ustalonej w przedłożonej Zamawiającemu umowie o podwykonawstwo.

- Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie dostaw jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności 
za wykonanie tych dostaw, wynikającej z umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

- Jeżeli Zamawiający ma uzasadnione podejrzenie, że podwykonawca realizując powierzony zakres nie gwarantuje odpowiedniej jakości lub dotrzymania terminów umownych to Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Zamawiający kieruje takie żądanie do Wykonawcy na piśmie wraz ze wskazaniem terminu wprowadzenia nowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować z podwykonawcy lub wprowadzić podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania i zaniechania podwykonawcy, z którego pomocą przedmiot umowy wykonuje, jak również podwykonawcy, któremu wykonanie przedmiotu umowy powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

§ 5

Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto ………………………… zł, słownie: …………………………………………………………………………………….., w tym podatek VAT w kwocie ………….zł, słownie: …………………………………………………………….

- Wynagrodzenie jest zapłatą za wszystkie świadczenia Wykonawcy.

§ 6

Warunki płatności wynagrodzenia

- Wynagrodzenie zostanie zapłacone na podstawie dokumentu księgowego (faktura) wystawionego przez Wykonawcę.

- Wykonawca ma prawo wystawić dokument księgowy (fakturę) na podstawie Protokołu odbioru jakościowego.

- Zapłata nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku, na rachunek bankowy Wykonawcy ………………………………………………………………… z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment) pod rygorem odmowy zapłaty.

- Wykonawca oświadcza, że do rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 3 prowadzony jest rachunek VAT.

- Wykonawca oświadcza, że podatek VAT z faktury wystawionej do niniejszej umowy zostanie zapłacony.

- O dotrzymaniu terminu dokonania wpłaty decyduje data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z niniejszej umowy wierzytelności na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane dostawy jest przedłożenie Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych dostaw. Przez dowody zapłaty rozumie się oświadczenie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy o otrzymaniu w terminie umownym kwot należnych z tytułu wykonania i odbioru dostaw w ramach umowy z Wykonawcą, złożone w sposób właściwy dla składanych przez niego oświadczeń woli. Oświadczenie podwykonawcy winno być podpisane również przez Wykonawcę w sposób właściwy dla składanych przez niego oświadczeń woli.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 8 Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane dostawy w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty do czasu ich przedstawienia Zamawiającemu.

§ 7

Gwarancja i serwis

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, sprawny technicznie.

- Gwarancja ustalona zgodnie z ofertą co do warunków realizacji i terminu dla oferowanego sprzętu wynosi:

  - dla 1 szt. urządzenia wielofunkcyjnego 3 w 1 	miesięcy,

  - dla 9 szt. urządzenia wielofunkcyjnego A4 	miesięcy,

  - dla 2 szt. skanerów 	miesięcy.

- Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania protokołu odbioru jakościowego.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy gwarancyjnej przedmiotu umowy 
w terminie określonym gwarancją.

- Serwis gwarancyjny odbywać się będzie w miejscu użytkowania sprzętu.

- Każdorazowa naprawa gwarancyjna musi być uzgodniona z Zamawiającym w zakresie m.in.: terminu, godziny, miejsca i osoby serwisującej oraz zakresu prac. Taka naprawa musi odbywać się wyłącznie w obecności pracownika Zamawiającego. Po wykonanej naprawie gwarancyjnej Wykonawca sporządzi protokół z wykonanych prac, który zostanie przekazany do zatwierdzenia i podpisania przez pracownika Zamawiającego. Podpisanie tego protokołu oznacza prawidłową naprawę gwarancyjną przedmiotu umowy i zamknięcie zgłoszenia gwarancyjnego.

- Wykonawca zapewnia wsparcie techniczne na warunkach jak w ofercie.

§ 8

Kary umowne oraz prawo odstąpienia

- Strony przewidują kary umowne za naruszenie niektórych obowiązków umownych.

- Niezależnie od istnienia kar umownych Strony mogą żądać odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.

- Strony przewidują limit wysokości kar umownych w postaci progu: 20% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy z § 5 ust. 1 umowy.

- Kary umowne będą należne Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niżej wskazanymi sytuacjami i w niżej określonych wysokościach:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki względem założonego terminu z § 2 ust. 1 umowy,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze sprzętu – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia odbioru do dnia stwierdzenia przez Zamawiającego usunięcia wad,

- w wysokości 10% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji gdy Wykonawca nie zrealizował przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 umowy. Poprzez brak zrealizowania przedmiotu zamówienia Strony ustalają zarówno całkowity brak wykonania świadczenia jak i zaoferowanie świadczenia wadliwego, niezgodnego 
z opisem w ofercie lub niekompletnego. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienie 
w terminie do 14 dni od upływu terminu z § 2 ust. 1 umowy. Termin na wykonanie prawa do odstąpienia może zaczynać swój bieg wielokrotnie jeżeli dochodzi do zmiany umowy 
w zakresie tego terminu.

- Odstąpienie od umowy nie powoduje wygaśnięcia kar umownych i roszczeń odszkodowawczych Zamawiającego.

- Kary umowne są wymagalne z chwilą ich powstania i nie wymagają osobnego wezwania do zapłaty.

§ 9

Zmiany umowy

Wszelkie zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dopuszcza się zmianę co do terminu lub przedmiotu umowy 
w następujących sytuacjach:

  - zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez Strony świadczeń wynikających z umowy. Umowa podlegać będzie zmianie w zakresie, w jakim zmiany są niezbędne do dostosowania Umowy do zmienionych przepisów,

  - dopuszczalna jest zmiana modeli, typów i konfiguracji technicznych urządzenia wielofunkcyjnego 3 w 1, urządzeń wielofunkcyjnych A4 oraz skanerów wynikających 
z wycofania z produkcji modeli lub typów lub konfiguracji technicznych urządzeń opisanych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia lub w ofercie. Zmiana możliwa jest na sprzęt o parametrach technicznych i funkcjonalnych co najmniej takich, jak wskazane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, bez zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie. Przed dokonaniem zmiany Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu opis parametrów technicznych i funkcjonalnych proponowanych modeli, typów i konfiguracji technicznych.

  - dopuszczalna jest zmiana modeli, typów i konfiguracji technicznych urządzenia wielofunkcyjnego 3 w 1, urządzeń wielofunkcyjnych A4 oraz skanerów wynikających 
z zakończenia obrotu urządzeniami opisanymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia lub w ofercie. Zmiana możliwa jest na sprzęt o parametrach technicznych 
i funkcjonalnych co najmniej takich, jak wskazane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, bez zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego 
w niniejszej umowie. Przed dokonaniem zmiany Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu opis parametrów technicznych i funkcjonalnych proponowanych modeli, typów i konfiguracji technicznych,

  - braku możliwości wykonywania umowy z uwagi na okoliczności związane 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o wpływie w/w okoliczności na termin wykonania zamówienia wraz z dołączeniem stosownych dokumentów na ich potwierdzenie),

  - działania siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej strony umowy zobowiązane są do dołożenia wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum zwłoki w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych powstałych na skutek działania siły wyższej.

§ 10

Pozostałe postanowienia umowne

- Wszelkie spory między stronami wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

- Umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

- W zakresie realizacji niniejszej umowy oraz do kontaktów z Wykonawcą Zamawiający wyznacza: ………………………………………………………………………………….. .

- Wykonawca wskazuje jako osobę upoważnioną do kontaktu oraz odbierania i składania oświadczeń woli i wiedzy :

adres korespondencyjny: …………………………………………………………………….

adres mailowy: ………………………………………………………………………………

telefon: ………………………………………………………………………………………

- Jeżeli dojdzie do zmiany danych kontaktowych określanych w § 10 ust. 5 umowy 
i Wykonawca nie powiadomi o tym fakcie pisemnie Zamawiającego, Strony przyjmują że oświadczenia składane w zaufaniu do tych danych zostały skutecznie złożone Wykonawcy.

- Zamawiający może kontaktować się, składać oświadczenia wiedzy lub woli z Wykonawcą według swego wyboru albo poprzez osobę do kontaktu albo na adres korespondencyjny/mailowy siedziby Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO” wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w związku z realizacją umowy;

- przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r. poz. 1781).

9.  Wykonawca w szczególności oświadcza, że:

- znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych mające zastosowanie oraz RODO;

- zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą;

- w przypadku korzystania z podwykonawców/dalszych podwykonawców zapewni aby zostały przez nich wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie 
i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

§ 11

Załączniki do umowy

Wykaz załączników do umowy:

Załącznik nr 1: SWZ wraz z załącznikami i dodatkami

Załącznik nr 2: Oferta wykonawcy

..................................................				 ...........................................

(Zamawiający) 						(Wykonawca)

......................................................

(Kontrasygnata Skarbnika Gminy)

PROJEKT UMOWY DLA CZĘŚCI 3

Umowa nr 272.U.5. … .2022

W dniu ……………… r. pomiędzy Gminą Godziesze Wielkie (NIP 968-08-72-984) z siedzibą 
w Godzieszach Wielkich, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………….

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy …………………………………………………………..

a:

…………………………………………………………………………………………………….

(dane wg aktualnego KRS lub CEIDG)

zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa o treści:

Dostawa realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” 
o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

§ 1

Przedmiot umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Zamawiającego własności oraz wydania w posiadanie 2 sztuk „Czytników do e-dowodu” (nowych, nieużywanych), zgodnych z ofertą Wykonawcy wraz z wyposażeniem dodatkowym oraz oprogramowaniem określonymi w SOPZ.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy objęty jest gwarancją w długości 
    określonej w umowie.

§ 2

Terminy

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie do 30 dni od daty zawarcia Umowy.

- Za datę realizacji Przedmiotu umowy uznaje się datą sporządzenia przez strony protokołu 
odbioru ilościowego o którym mowa w § 3 Umowy.

§ 3

Odbiory i dostawa

- Strony ustalają, że odbiór będzie miał dwie fazy:

  - odbiór ilościowy polega na sprawdzeniu ilościowym dostarczonego towaru. Strony dokonują odbioru ilościowego wspólnie tego samego dnia w którym Wykonawca dostarcza przedmiot umowy.

  - odbiór jakościowy polega na sprawdzeniu czy sprzęt odpowiada zaoferowanemu, 
w tym czy działa należycie.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić transport, rozładunek oraz wniesienie do wskazanego pomieszczenia całości dostawy na swój koszt oraz ryzyko.

- Zamawiający wskazuje, że dostawa ma nastąpić do siedziby Urzędu Gminy Godziesze Wielkie, Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10.

- Wraz z dostarczonym sprzętem, Wykonawca doręczy Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty z dostarczanym sprzętem związane, w szczególności instrukcje obsługi, specyfikacje techniczne, karty katalogowe, karty gwarancyjne itd.

- Zamawiający może odmówić wykonania odbioru ilościowego w sytuacji w której dostawa jest niekompletna lub towar jest uszkodzony. Jeżeli towar został dostarczony w ilości zgodnej z ofertą strony sporządzą protokół odbioru ilościowego.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do usunięcia i zniszczenia opakowań dostawy (np. folia ochronna, opakowanie zbiorcze) oraz do dokonania czynności niezbędnych do sprawdzenia czy dostarczony sprzęt działa należycie.

- Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego z chwilą zgodnego podpisania protokołu odbioru jakościowego.

- Po dokonaniu odbioru ilościowego Zamawiający dokona sprawdzenia przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych od dnia sporządzenia protokołu odbioru ilościowego. Po tym terminie Zamawiający wyznaczy datę odbioru jakościowego lub pisemnie poinformuje 
o odmowie dokonania odbioru jakościowego jeżeli towar nie odpowiada zaoferowanemu.

- Po dokonaniu odbioru jakościowego strony sporządzą protokół odbioru jakościowego, który będzie podstawą do wystawienia faktury VAT.

§ 4

Podwykonawcy

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, tj.: --- ……………………… --- zakresu określonego w ofercie Wykonawcy.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 
i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 
i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Wykonawca lub podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy oraz projekt jej ewentualnych zmian. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni (licząc od dnia następnego od daty otrzymania projektu umowy lub jej zmian) nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy lub jej zmian oznacza to, że akceptuje jej treść i wyraża zgodę na jej zawarcie.

- Wykonawca lub podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo oraz ich zmian, których przedmiotem są dostawy, w terminie 7 dni od daty ich zawarcia, przy czym podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy, której przedmiotem są dostawy zgłasza do nich w formie pisemnej sprzeciw w przypadku:

  - gdy nie spełniają wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

  - gdy termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 14 dni;

  - zawiera postanowienia niezgodne z ust. 2 niniejszego paragrafu.

Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku powierzenia wykonania usług lub dostaw w podwykonawstwie Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy oraz odpowiada za zapłatę wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy lub usługi.

- W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę zamówienia na dostawy lub usługi, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo dostaw lub usług lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo na dostawy lub usługi i obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający zwróci się pisemnie do Wykonawcy o zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia uwag o których mowa w ust. 8 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Odpowiedzialność Zamawiającego za płatności podwykonawcy ogranicza się do wysokości kwoty ustalonej w przedłożonej Zamawiającemu umowie o podwykonawstwo.

- Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie dostaw jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności 
za wykonanie tych dostaw, wynikającej z umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

- Jeżeli Zamawiający ma uzasadnione podejrzenie, że podwykonawca realizując powierzony zakres nie gwarantuje odpowiedniej jakości lub dotrzymania terminów umownych to Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Zamawiający kieruje takie żądanie do Wykonawcy na piśmie wraz ze wskazaniem terminu wprowadzenia nowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować z podwykonawcy lub wprowadzić podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania i zaniechania podwykonawcy, z którego pomocą przedmiot umowy wykonuje, jak również podwykonawcy, któremu wykonanie przedmiotu umowy powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

§ 5

Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto ………………………… zł, słownie: …………………………………………………………………………………….., w tym podatek VAT w kwocie ………….zł, słownie: …………………………………………………………….

- Wynagrodzenie jest zapłatą za wszystkie świadczenia Wykonawcy.

§ 6

Warunki płatności wynagrodzenia

- Wynagrodzenie zostanie zapłacone na podstawie dokumentu księgowego (faktura) wystawionego przez Wykonawcę.

- Wykonawca ma prawo wystawić dokument księgowy (fakturę) na podstawie Protokołu odbioru jakościowego.

- Zapłata nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku, na rachunek bankowy Wykonawcy ………………………………………………………………… z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment) pod rygorem odmowy zapłaty.

- Wykonawca oświadcza, że do rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 3 prowadzony jest rachunek VAT.

- Wykonawca oświadcza, że podatek VAT z faktury wystawionej do niniejszej umowy zostanie zapłacony.

- O dotrzymaniu terminu dokonania wpłaty decyduje data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z niniejszej umowy wierzytelności na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane dostawy jest przedłożenie Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych dostaw. Przez dowody zapłaty rozumie się oświadczenie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy o otrzymaniu w terminie umownym kwot należnych z tytułu wykonania i odbioru dostaw w ramach umowy z Wykonawcą, złożone w sposób właściwy dla składanych przez niego oświadczeń woli. Oświadczenie podwykonawcy winno być podpisane również przez Wykonawcę w sposób właściwy dla składanych przez niego oświadczeń woli.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 8 Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane dostawy w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty do czasu ich przedstawienia Zamawiającemu.

§ 7

Gwarancja i serwis

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, sprawny technicznie.

- Gwarancja ustalona zgodnie z ofertą co do warunków realizacji i terminu dla oferowanego sprzętu wynosi …………	miesięcy,

- Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania protokołu odbioru jakościowego.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy gwarancyjnej przedmiotu umowy 
w terminie określonym gwarancją.

- Serwis gwarancyjny odbywać się będzie w miejscu użytkowania sprzętu.

- Każdorazowa naprawa gwarancyjna musi być uzgodniona z Zamawiającym w zakresie m.in.: terminu, godziny, miejsca i osoby serwisującej oraz zakresu prac. Taka naprawa musi odbywać się wyłącznie w obecności pracownika Zamawiającego. Po wykonanej naprawie gwarancyjnej Wykonawca sporządzi protokół z wykonanych prac, który zostanie przekazany do zatwierdzenia i podpisania przez pracownika Zamawiającego. Podpisanie tego protokołu oznacza prawidłową naprawę gwarancyjną przedmiotu umowy i zamknięcie zgłoszenia gwarancyjnego.

- Wykonawca zapewnia wsparcie techniczne na warunkach jak w ofercie.

§ 8

Kary umowne oraz prawo odstąpienia

- Strony przewidują kary umowne za naruszenie niektórych obowiązków umownych.

- Niezależnie od istnienia kar umownych strony mogą żądać odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.

- Strony przewidują limit wysokości kar umownych w postaci progu: 20% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy z § 5 ust. 1 umowy.

- Kary umowne będą należne Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niżej wskazanymi sytuacjami i w niżej określonych wysokościach:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki względem założonego terminu z § 2 ust. 1 umowy,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze sprzętu – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia odbioru do dnia stwierdzenia przez Zamawiającego usunięcia wad,

- w wysokości 10% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji gdy Wykonawca nie zrealizował przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 umowy. Poprzez brak zrealizowania przedmiotu zamówienia Strony ustalają zarówno całkowity brak wykonania świadczenia jak i zaoferowanie świadczenia wadliwego, niezgodnego 
z opisem w ofercie lub niekompletnego. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienie 
w terminie do 14 dni od upływu terminu z § 2 ust. 1 umowy. Termin na wykonanie prawa do odstąpienia może zaczynać swój bieg wielokrotnie jeżeli dochodzi do zmiany umowy 
w zakresie tego terminu.

- Odstąpienie od umowy nie powoduje wygaśnięcia kar umownych i roszczeń odszkodowawczych Zamawiającego.

- Kary umowne są wymagalne z chwilą ich powstania i nie wymagają osobnego wezwania do zapłaty.

§ 9

Zmiany umowy

Wszelkie zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dopuszcza się zmianę co do terminu lub przedmiotu umowy 
w następujących sytuacjach:

- zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez Strony świadczeń wynikających z Umowy. Umowa podlegać będzie zmianie w zakresie, w jakim zmiany są niezbędne do dostosowania Umowy do zmienionych przepisów,

- dopuszczalna jest zmiana modeli, typów i konfiguracji technicznych czytników do 
e-dowodu wynikających z wycofania z produkcji modeli lub typów lub konfiguracji technicznych urządzeń opisanych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia lub 
w ofercie. Zmiana możliwa jest na sprzęt o parametrach technicznych 
i funkcjonalnych co najmniej takich, jak wskazane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, bez zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie. Przed dokonaniem zmiany Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu opis parametrów technicznych i funkcjonalnych proponowanych modeli, typów i konfiguracji technicznych.

- dopuszczalna jest zmiana modeli, typów i konfiguracji technicznych czytników do 
e-dowodu wynikających z zakończenia obrotu urządzeniami opisanymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia lub w ofercie. Zmiana możliwa jest na sprzęt 
o parametrach technicznych i funkcjonalnych co najmniej takich, jak wskazane 
w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, bez zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie. Przed dokonaniem zmiany Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu opis parametrów technicznych 
i funkcjonalnych proponowanych modeli, typów i konfiguracji technicznych,

- braku możliwości wykonywania umowy z uwagi na okoliczności związane 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o wpływie w/w okoliczności na termin wykonania zamówienia wraz z dołączeniem stosownych dokumentów na ich potwierdzenie),

- działania siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej strony umowy zobowiązane są do dołożenia wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum zwłoki w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych powstałych na skutek działania siły wyższej.

§ 10

Pozostałe postanowienia umowne

- Wszelkie spory między stronami wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

- Umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

- W zakresie realizacji niniejszej umowy oraz do kontaktów z Wykonawcą Zamawiający wyznacza: ………………………………………………………………………………….. .

- Wykonawca wskazuje jako osobę upoważnioną do kontaktu oraz odbierania i składania oświadczeń woli i wiedzy :

adres korespondencyjny: …………………………………………………………………….

adres mailowy: ………………………………………………………………………………

telefon: ………………………………………………………………………………………

- Jeżeli dojdzie do zmiany danych kontaktowych określanych w § 10 ust. 5 Umowy 
i Wykonawca nie powiadomi o tym fakcie pisemnie Zamawiającego, Strony przyjmują że oświadczenia składane w zaufaniu do tych danych zostały skutecznie złożone Wykonawcy.

- Zamawiający może kontaktować się, składać oświadczenia wiedzy lub woli z Wykonawcą według swego wyboru albo poprzez osobę do kontaktu albo na adres korespondencyjny/mailowy siedziby Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO” wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w związku z realizacją umowy;

- przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r. poz. 1781).

9.  Wykonawca w szczególności oświadcza, że:

- znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych mające zastosowanie oraz RODO;

- zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą;

- w przypadku korzystania z podwykonawców/dalszych podwykonawców zapewni aby zostały przez nich wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie 
i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

§ 11

Załączniki do umowy

Wykaz załączników do umowy:

Załącznik nr 1: SWZ wraz z załącznikami i dodatkami

Załącznik nr 2: Oferta wykonawcy

..................................................				 ...........................................

(Zamawiający) 						(Wykonawca)

......................................................

(Kontrasygnata Skarbnika Gminy)

PROJEKT UMOWY DLA CZĘŚCI 4

Umowa nr 272.U.5. … .2022

W dniu ……………… r. pomiędzy Gminą Godziesze Wielkie (NIP 968-08-72-984) z siedzibą 
w Godzieszach Wielkich, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………….

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy …………………………………………………………..

a:

…………………………………………………………………………………………………….

(dane wg aktualnego KRS lub CEIDG)

zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa o treści:

Dostawa realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” 
o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

§ 1

Przedmiot umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Zamawiającego własności oraz wydania w posiadanie 1 sztuki „Zapory sieciowej typu UTM” (nowej, nieużywanej), zgodnej z ofertą Wykonawcy wraz z wyposażeniem dodatkowym oraz oprogramowaniem określonymi w SOPZ.

- Wykonawca oświadcza, że Przedmiot umowy objęty jest gwarancją w długości określonej w umowie.

§ 2

Terminy

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie do 30 dni od daty zawarcia Umowy.

- Za datę realizacji przedmiotu umowy uznaje się datą sporządzenia przez strony protokołu 
odbioru ilościowego o którym mowa w § 3 umowy.

§ 3

Odbiory i dostawa

- Strony ustalają, że odbiór będzie miał dwie fazy:

- odbiór ilościowy polega na sprawdzeniu ilościowym dostarczonego towaru. Strony dokonują odbioru ilościowego wspólnie tego samego dnia w którym Wykonawca dostarcza przedmiot umowy.

- odbiór jakościowy polega na sprawdzeniu czy sprzęt odpowiada zaoferowanemu, 
w tym czy działa należycie.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić transport, rozładunek oraz wniesienie do wskazanego pomieszczenia całości dostawy na swój koszt oraz ryzyko.

- Zamawiający wskazuje, że dostawa ma nastąpić do siedziby Urzędu Gminy Godziesze Wielkie, Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10.

- Wraz z dostarczonym sprzętem, Wykonawca doręczy Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty z dostarczanym sprzętem związane, w szczególności instrukcje obsługi, specyfikacje techniczne, karty katalogowe, karty gwarancyjne itd.

- Zamawiający może odmówić wykonania odbioru ilościowego w sytuacji w której dostawa jest niekompletna lub towar jest uszkodzony. Jeżeli towar został dostarczony w ilości zgodnej z ofertą strony sporządzą protokół odbioru ilościowego.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do usunięcia i zniszczenia opakowań dostawy (np. folie ochronne, opakowania zbiorcze) oraz do dokonania czynności niezbędnych do sprawdzenia czy dostarczony sprzęt działa należycie.

- Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego z chwilą zgodnego podpisania protokołu odbioru jakościowego.

- Po dokonaniu odbioru ilościowego Zamawiający dokona sprawdzenia przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych od dnia sporządzenia protokołu odbioru ilościowego. Po tym terminie Zamawiający wyznaczy datę odbioru jakościowego lub pisemnie poinformuje 
o odmowie dokonania odbioru jakościowego jeżeli towar nie odpowiada zaoferowanemu.

- Po dokonaniu odbioru jakościowego strony sporządzą protokół odbioru jakościowego, który będzie podstawą do wystawienia faktury VAT.

§ 4

Podwykonawcy

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, tj.: --- ……………………… --- zakresu określonego w ofercie Wykonawcy.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 
i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 
i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Wykonawca lub podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy oraz projekt jej ewentualnych zmian. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni (licząc od dnia następnego od daty otrzymania projektu umowy lub jej zmian) nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy lub jej zmian oznacza to, że akceptuje jej treść i wyraża zgodę na jej zawarcie.

- Wykonawca lub podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo oraz ich zmian, których przedmiotem są dostawy, w terminie 7 dni od daty ich zawarcia, przy czym podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy, której przedmiotem są dostawy zgłasza do nich w formie pisemnej sprzeciw w przypadku:

  - gdy nie spełniają wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

  - gdy termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 14 dni;

  - zawiera postanowienia niezgodne z ust. 2 niniejszego paragrafu.

Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku powierzenia wykonania usług lub dostaw w podwykonawstwie Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy oraz odpowiada za zapłatę wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy lub usługi.

- W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę zamówienia na dostawy lub usługi, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo dostaw lub usług lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo na dostawy lub usługi i obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający zwróci się pisemnie do Wykonawcy o zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia uwag o których mowa w ust. 8 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Odpowiedzialność Zamawiającego za płatności podwykonawcy ogranicza się do wysokości kwoty ustalonej w przedłożonej Zamawiającemu umowie o podwykonawstwo.

- Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie dostaw jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności 
za wykonanie tych dostaw, wynikającej z umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

- Jeżeli Zamawiający ma uzasadnione podejrzenie, że podwykonawca realizując powierzony zakres nie gwarantuje odpowiedniej jakości lub dotrzymania terminów umownych to Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Zamawiający kieruje takie żądanie do Wykonawcy na piśmie wraz ze wskazaniem terminu wprowadzenia nowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować z podwykonawcy lub wprowadzić podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania i zaniechania podwykonawcy, z którego pomocą przedmiot umowy wykonuje, jak również podwykonawcy, któremu wykonanie przedmiotu umowy powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

§ 5

Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto ………………………… zł, słownie: …………………………………………………………………………………….., w tym podatek VAT w kwocie ………….zł, słownie: …………………………………………………………….

- Wynagrodzenie jest zapłatą za wszystkie świadczenia Wykonawcy.

§ 6

Warunki płatności wynagrodzenia

- Wynagrodzenie zostanie zapłacone na podstawie dokumentu księgowego (faktura) wystawionego przez Wykonawcę.

- Wykonawca ma prawo wystawić dokument księgowy (fakturę) na podstawie protokołu odbioru jakościowego.

- Zapłata nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku, na rachunek bankowy Wykonawcy ………………………………………………………………… z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment) pod rygorem odmowy zapłaty.

- Wykonawca oświadcza, że do rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 3 prowadzony jest rachunek VAT.

- Wykonawca oświadcza, że podatek VAT z faktury wystawionej do niniejszej umowy zostanie zapłacony.

- O dotrzymaniu terminu dokonania wpłaty decyduje data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z niniejszej umowy wierzytelności na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane dostawy jest przedłożenie Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych dostaw. Przez dowody zapłaty rozumie się oświadczenie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy o otrzymaniu w terminie umownym kwot należnych z tytułu wykonania i odbioru dostaw w ramach umowy z Wykonawcą, złożone w sposób właściwy dla składanych przez niego oświadczeń woli. Oświadczenie podwykonawcy winno być podpisane również przez Wykonawcę w sposób właściwy dla składanych przez niego oświadczeń woli.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 8 Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane dostawy w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty do czasu ich przedstawienia Zamawiającemu.

§ 7

Gwarancja oraz wsparcie i serwis

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, sprawny technicznie.

- System będzie objęty serwisem gwarancyjnym przez okres 12 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. 
W ramach tego serwisu producent zapewni również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24/7

- Serwis gwarancyjny odbywać się będzie w miejscu użytkowania sprzętu.

- Okres wsparcia technicznego i aktualizacji wynosi zgodnie z ofertą ….. miesięcy i liczony będzie od dnia podpisania protokołu odbioru jakościowego.

- Każdorazowa naprawa gwarancyjna musi być uzgodniona z Zamawiającym w zakresie m.in.: terminu, godziny, miejsca i osoby serwisującej oraz zakresu prac. Taka naprawa musi odbywać się wyłącznie w obecności pracownika Zamawiającego. Po wykonanej naprawie gwarancyjnej Wykonawca sporządzi protokół z wykonanych prac, który zostanie przekazany do zatwierdzenia i podpisania przez pracownika Zamawiającego. Podpisanie tego protokołu oznacza prawidłową naprawę gwarancyjną przedmiotu umowy i zamknięcie zgłoszenia gwarancyjnego.

§ 8

Kary umowne oraz prawo odstąpienia

- Strony przewidują kary umowne za naruszenie niektórych obowiązków umownych.

- Niezależnie od istnienia kar umownych strony mogą żądać odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.

- Strony przewidują limit wysokości kar umownych w postaci progu: 20% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy z § 5 ust. 1 umowy.

- Kary umowne będą należne Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niżej wskazanymi sytuacjami i w niżej określonych wysokościach:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki względem założonego terminu z § 2 ust. 1 umowy,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze sprzętu – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia odbioru do dnia stwierdzenia przez Zamawiającego usunięcia wad,

- w wysokości 10% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji gdy Wykonawca nie zrealizował przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 umowy. Poprzez brak zrealizowania przedmiotu zamówienia Strony ustalają zarówno całkowity brak wykonania świadczenia jak i zaoferowanie świadczenia wadliwego, niezgodnego 
z opisem w ofercie lub niekompletnego. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienie 
w terminie do 14 dni od upływu terminu z § 2 ust. 1 umowy. Termin na wykonanie prawa do odstąpienia może zaczynać swój bieg wielokrotnie jeżeli dochodzi do zmiany umowy 
w zakresie tego terminu.

- Odstąpienie od umowy nie powoduje wygaśnięcia kar umownych i roszczeń odszkodowawczych Zamawiającego.

- Kary umowne są wymagalne z chwilą ich powstania i nie wymagają osobnego wezwania do zapłaty.

§ 9

Zmiany umowy

Wszelkie zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dopuszcza się zmianę co do terminu lub przedmiotu umowy 
w następujących sytuacjach:

- zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez Strony świadczeń wynikających z umowy. Umowa podlegać będzie zmianie w zakresie, w jakim zmiany są niezbędne do dostosowania Umowy do zmienionych przepisów,

- dopuszczalna jest zmiana modeli, typów i konfiguracji technicznych zapory sieciowej typu UTM wynikających z wycofania z produkcji modeli lub typów lub konfiguracji technicznych urządzeń opisanych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia lub 
w ofercie. Zmiana możliwa jest na sprzęt o parametrach technicznych 
i funkcjonalnych co najmniej takich, jak wskazane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, bez zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie. Przed dokonaniem zmiany Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu opis parametrów technicznych i funkcjonalnych proponowanych modeli, typów i konfiguracji technicznych.

- dopuszczalna jest zmiana modeli, typów i konfiguracji technicznych zapory sieciowej typu UTM wynikających z zakończenia obrotu urządzeniami opisanymi 
w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia lub w ofercie. Zmiana możliwa jest na sprzęt o parametrach technicznych i funkcjonalnych co najmniej takich, jak wskazane 
w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, bez zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie. Przed dokonaniem zmiany Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu opis parametrów technicznych 
i funkcjonalnych proponowanych modeli, typów i konfiguracji technicznych,

- braku możliwości wykonywania umowy z uwagi na okoliczności związane 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o wpływie w/w okoliczności na termin wykonania zamówienia wraz z dołączeniem stosownych dokumentów na ich potwierdzenie),

- działania siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej strony umowy zobowiązane są do dołożenia wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum zwłoki w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych powstałych na skutek działania siły wyższej.

§ 10

Pozostałe postanowienia umowne

- Wszelkie spory między stronami wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

- Umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

- W zakresie realizacji niniejszej umowy oraz do kontaktów z Wykonawcą Zamawiający wyznacza: ………………………………………………………………………………….. .

- Wykonawca wskazuje jako osobę upoważnioną do kontaktu oraz odbierania i składania oświadczeń woli i wiedzy :

adres korespondencyjny: …………………………………………………………………….

adres mailowy: ………………………………………………………………………………

telefon: ………………………………………………………………………………………

- Jeżeli dojdzie do zmiany danych kontaktowych określanych w § 10 ust. 5 umowy 
i Wykonawca nie powiadomi o tym fakcie pisemnie Zamawiającego, strony przyjmują że oświadczenia składane w zaufaniu do tych danych zostały skutecznie złożone Wykonawcy.

- Zamawiający może kontaktować się, składać oświadczenia wiedzy lub woli z Wykonawcą według swego wyboru albo poprzez osobę do kontaktu albo na adres korespondencyjny/mailowy siedziby Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO” wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w związku z realizacją umowy;

- przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r. poz. 1781).

9.  Wykonawca w szczególności oświadcza, że:

- znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych mające zastosowanie oraz RODO;

- zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą;

- w przypadku korzystania z podwykonawców/dalszych podwykonawców zapewni aby zostały przez nich wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie 
i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

§ 11

Załączniki do umowy

Wykaz załączników do umowy:

Załącznik nr 1: SWZ wraz z załącznikami i dodatkami

Załącznik nr 2: Oferta wykonawcy

..................................................				 ...........................................

(Zamawiający) 						(Wykonawca)

......................................................

(Kontrasygnata Skarbnika Gminy)

PROJEKT UMOWY DLA CZĘŚCI 5

Umowa nr 272.U.5. … .2022

W dniu ……………… r. pomiędzy Gminą Godziesze Wielkie (NIP 968-08-72-984) z siedzibą 
w Godzieszach Wielkich, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………….

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy …………………………………………………………..

a:

…………………………………………………………………………………………………….

(dane wg aktualnego KRS lub CEIDG)

zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa o treści:

Dostawa realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” 
o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

§ 1

Przedmiot umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Zamawiającego własności oraz wydania w posiadanie 1 sztuki „Dysku sieciowego” (nowego, nieużywanego), zgodnego 
z ofertą Wykonawcy wraz z wyposażeniem dodatkowym oraz oprogramowaniem określonymi w SOPZ.

- Wykonawca oświadcza, że Przedmiot umowy objęty jest gwarancją 
w długości określonej w umowie.

§ 2

Terminy

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy.

- Za datę realizacji przedmiotu umowy uznaje się datą sporządzenia przez strony protokołu 
odbioru ilościowego o którym mowa w § 3 umowy.

§ 3

Odbiory i dostawa

- Strony ustalają, że odbiór będzie miał dwie fazy:

- odbiór ilościowy polega na sprawdzeniu ilościowym dostarczonego towaru. Strony dokonują odbioru ilościowego wspólnie tego samego dnia w którym Wykonawca dostarcza przedmiot umowy.

- odbiór jakościowy polega na sprawdzeniu czy sprzęt odpowiada zaoferowanemu, 
w tym czy działa należycie.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić transport, rozładunek oraz wniesienie do wskazanego pomieszczenia całości dostawy na swój koszt oraz ryzyko.

- Zamawiający wskazuje, że dostawa ma nastąpić do siedziby Urzędu Gminy Godziesze Wielkie, Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10.

- Wraz z dostarczonym sprzętem, Wykonawca doręczy Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty z dostarczanym sprzętem związane, w szczególności instrukcje obsługi, specyfikacje techniczne, karty katalogowe, karty gwarancyjne itd.

- Zamawiający może odmówić wykonania odbioru ilościowego w sytuacji w której dostawa jest niekompletna lub towar jest uszkodzony. Jeżeli towar został dostarczony w ilości zgodnej z ofertą strony sporządzą Protokół odbioru ilościowego.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do usunięcia i zniszczenia opakowań dostawy (np. folia ochronna, opakowanie zbiorcze) oraz do dokonania czynności niezbędnych do sprawdzenia czy dostarczony sprzęt działa należycie.

- Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego z chwilą zgodnego podpisania protokołu odbioru jakościowego.

- Po dokonaniu odbioru ilościowego Zamawiający dokona sprawdzenia przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych od dnia sporządzenia protokołu odbioru ilościowego. Po tym terminie Zamawiający wyznaczy datę odbioru jakościowego lub pisemnie poinformuje 
o odmowie dokonania odbioru jakościowego jeżeli towar nie odpowiada zaoferowanemu.

- Po dokonaniu odbioru jakościowego strony sporządzą protokół odbioru jakościowego, który będzie podstawą do wystawienia faktury VAT.

§ 4

Podwykonawcy

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, tj.: --- ……………………… --- zakresu określonego w ofercie Wykonawcy.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 
i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 
i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Wykonawca lub podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy oraz projekt jej ewentualnych zmian. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni (licząc od dnia następnego od daty otrzymania projektu umowy lub jej zmian) nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy lub jej zmian oznacza to, że akceptuje jej treść i wyraża zgodę na jej zawarcie.

- Wykonawca lub podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo oraz ich zmian, których przedmiotem są dostawy, w terminie 7 dni od daty ich zawarcia, przy czym podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy, której przedmiotem są dostawy zgłasza do nich w formie pisemnej sprzeciw w przypadku:

  - gdy nie spełniają wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

  - gdy termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 14 dni;

  - zawiera postanowienia niezgodne z ust. 2 niniejszego paragrafu.

Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku powierzenia wykonania usług lub dostaw w podwykonawstwie Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy oraz odpowiada za zapłatę wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy lub usługi.

- W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę zamówienia na dostawy lub usługi, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo dostaw lub usług lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo na dostawy lub usługi i obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający zwróci się pisemnie do Wykonawcy o zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia uwag o których mowa w ust. 8 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Odpowiedzialność Zamawiającego za płatności podwykonawcy ogranicza się do wysokości kwoty ustalonej w przedłożonej Zamawiającemu umowie o podwykonawstwo.

- Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie dostaw jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności 
za wykonanie tych dostaw, wynikającej z umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

- Jeżeli Zamawiający ma uzasadnione podejrzenie, że podwykonawca realizując powierzony zakres nie gwarantuje odpowiedniej jakości lub dotrzymania terminów umownych to Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Zamawiający kieruje takie żądanie do Wykonawcy na piśmie wraz ze wskazaniem terminu wprowadzenia nowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować z podwykonawcy lub wprowadzić podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania i zaniechania podwykonawcy, z którego pomocą przedmiot umowy wykonuje, jak również podwykonawcy, któremu wykonanie przedmiotu umowy powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

§ 5

Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto ………………………… zł, słownie: …………………………………………………………………………………….., w tym podatek VAT w kwocie ………….zł, słownie: …………………………………………………………….

- Wynagrodzenie jest zapłatą za wszystkie świadczenia Wykonawcy.

§ 6

Warunki płatności wynagrodzenia

- Wynagrodzenie zostanie zapłacone na podstawie dokumentu księgowego (faktura) wystawionego przez Wykonawcę.

- Wykonawca ma prawo wystawić dokument księgowy (fakturę) na podstawie Protokołu odbioru jakościowego.

- Zapłata nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku, na rachunek bankowy Wykonawcy ………………………………………………………………… z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment) pod rygorem odmowy zapłaty.

- Wykonawca oświadcza, że do rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 3 prowadzony jest rachunek VAT.

- Wykonawca oświadcza, że podatek VAT z faktury wystawionej do niniejszej umowy zostanie zapłacony.

- O dotrzymaniu terminu dokonania wpłaty decyduje data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z niniejszej umowy wierzytelności na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane dostawy jest przedłożenie Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych dostaw. Przez dowody zapłaty rozumie się oświadczenie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy o otrzymaniu w terminie umownym kwot należnych z tytułu wykonania i odbioru dostaw w ramach umowy z Wykonawcą, złożone w sposób właściwy dla składanych przez niego oświadczeń woli. Oświadczenie podwykonawcy winno być podpisane również przez Wykonawcę w sposób właściwy dla składanych przez niego oświadczeń woli.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 8 Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane dostawy w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty do czasu ich przedstawienia Zamawiającemu.

§ 7

Gwarancja i serwis

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, sprawny technicznie.

- Gwarancja ustalona zgodnie z ofertą co do warunków realizacji i terminu dla oferowanego sprzętu wynosi ………… miesięcy,

- Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania protokołu odbioru jakościowego.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy gwarancyjnej przedmiotu umowy 
w terminie określonym gwarancją.

- Serwis gwarancyjny odbywać się będzie w miejscu użytkowania sprzętu.

- Każdorazowa naprawa gwarancyjna musi być uzgodniona z Zamawiającym w zakresie m.in.: terminu, godziny, miejsca i osoby serwisującej oraz zakresu prac. Taka naprawa musi odbywać się wyłącznie w obecności pracownika Zamawiającego. Po wykonanej naprawie gwarancyjnej Wykonawca sporządzi protokół z wykonanych prac, który zostanie przekazany do zatwierdzenia i podpisania przez pracownika Zamawiającego. Podpisanie tego protokołu oznacza prawidłową naprawę gwarancyjną przedmiotu umowy i zamknięcie zgłoszenia gwarancyjnego.

- Wykonawca zapewnia wsparcie techniczne na warunkach jak w ofercie.

§ 8

Kary umowne oraz prawo odstąpienia

- Strony przewidują kary umowne za naruszenie niektórych obowiązków umownych.

- Niezależnie od istnienia kar umownych strony mogą żądać odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.

- Strony przewidują limit wysokości kar umownych w postaci progu: 20% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy z § 5 ust. 1 umowy.

- Kary umowne będą należne Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niżej wskazanymi sytuacjami i w niżej określonych wysokościach:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki względem założonego terminu z § 2 ust. 1 umowy,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze sprzętu – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia odbioru do dnia stwierdzenia przez Zamawiającego usunięcia wad,

- w wysokości 10% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji gdy Wykonawca nie zrealizował przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 umowy. Poprzez brak zrealizowania przedmiotu zamówienia Strony ustalają zarówno całkowity brak wykonania świadczenia jak i zaoferowanie świadczenia wadliwego, niezgodnego 
z opisem w ofercie lub niekompletnego. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienie 
w terminie do 14 dni od upływu terminu z § 2 ust. 1 umowy. Termin na wykonanie prawa do odstąpienia może zaczynać swój bieg wielokrotnie jeżeli dochodzi do zmiany umowy 
w zakresie tego terminu.

- Odstąpienie od umowy nie powoduje wygaśnięcia kar umownych i roszczeń odszkodowawczych Zamawiającego.

- Kary umowne są wymagalne z chwilą ich powstania i nie wymagają osobnego wezwania do zapłaty.

§ 9

Zmiany umowy

Wszelkie zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dopuszcza się zmianę co do terminu lub przedmiotu umowy 
w następujących sytuacjach:

- zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez Strony świadczeń wynikających z Umowy. Umowa podlegać będzie zmianie w zakresie, w jakim zmiany są niezbędne do dostosowania Umowy do zmienionych przepisów,

- dopuszczalna jest zmiana modeli, typów i konfiguracji technicznych dysku sieciowego wynikających z wycofania z produkcji modeli lub typów lub konfiguracji technicznych urządzeń opisanych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia lub w ofercie. Zmiana możliwa jest na sprzęt o parametrach technicznych i funkcjonalnych co najmniej takich, jak wskazane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, bez zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie. Przed dokonaniem zmiany Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu opis parametrów technicznych i funkcjonalnych proponowanych modeli, typów i konfiguracji technicznych.

- dopuszczalna jest zmiana modeli, typów i konfiguracji technicznych dysku sieciowego wynikających z zakończenia obrotu urządzeniami opisanymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia lub w ofercie. Zmiana możliwa jest na sprzęt o parametrach technicznych i funkcjonalnych co najmniej takich, jak wskazane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, bez zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego 
w niniejszej umowie. Przed dokonaniem zmiany Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu opis parametrów technicznych i funkcjonalnych proponowanych modeli, typów i konfiguracji technicznych,

- braku możliwości wykonywania umowy z uwagi na okoliczności związane 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o wpływie w/w okoliczności na termin wykonania zamówienia wraz z dołączeniem stosownych dokumentów na ich potwierdzenie),

- działania siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej strony umowy zobowiązane są do dołożenia wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum zwłoki w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych powstałych na skutek działania siły wyższej.

§ 10

Pozostałe postanowienia umowne

- Wszelkie spory między stronami wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

- Umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

- W zakresie realizacji niniejszej umowy oraz do kontaktów z Wykonawcą Zamawiający wyznacza: ………………………………………………………………………………….. .

- Wykonawca wskazuje jako osobę upoważnioną do kontaktu oraz odbierania i składania oświadczeń woli i wiedzy :

adres korespondencyjny: …………………………………………………………………….

adres mailowy: ………………………………………………………………………………

telefon: ………………………………………………………………………………………

- Jeżeli dojdzie do zmiany danych kontaktowych określanych w § 10 ust. 5 umowy 
i Wykonawca nie powiadomi o tym fakcie pisemnie Zamawiającego, Strony przyjmują że oświadczenia składane w zaufaniu do tych danych zostały skutecznie złożone Wykonawcy.

- Zamawiający może kontaktować się, składać oświadczenia wiedzy lub woli z Wykonawcą według swego wyboru albo poprzez osobę do kontaktu albo na adres korespondencyjny/mailowy siedziby Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO” wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w związku z realizacją umowy;

- przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r. poz. 1781).

9.  Wykonawca w szczególności oświadcza, że:

- znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych mające zastosowanie oraz RODO;

- zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą;

- w przypadku korzystania z podwykonawców/dalszych podwykonawców zapewni aby zostały przez nich wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie 
i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

§ 11

Załączniki do umowy

Wykaz załączników do umowy:

Załącznik nr 1: SWZ wraz z załącznikami i dodatkami

Załącznik nr 2: Oferta wykonawcy

..................................................				 ...........................................

(Zamawiający) 						(Wykonawca)

......................................................

(Kontrasygnata Skarbnika Gminy)

PROJEKT UMOWY DLA CZĘŚCI 6

Umowa nr 272.U.5. … .2022

W dniu ……………… r. pomiędzy Gminą Godziesze Wielkie (NIP 968-08-72-984) z siedzibą 
w Godzieszach Wielkich, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………….

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy …………………………………………………………..

a:

…………………………………………………………………………………………………….

(dane wg aktualnego KRS lub CEIDG)

zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa o treści:

Dostawa realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” 
o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa i wdrożenie w Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie programu do elektronicznego zarzadzania dokumentacją wraz z przeprowadzeniem szkoleń dla pracowników urzędu oraz zapewnieniem wsparcia technicznego przez okres ….. miesięcy, zgodnego z ofertą Wykonawcy i SOPZ.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy zgodnie z wymaganiami dotyczącymi przedmiotu zamówienia określonymi w SWZ, załącznikach do specyfikacji oraz postanowieniami złożonej oferty.

- Wykonawca przeprowadzi w ramach przedmiotu umowy szkolenia dla pracowników urzędu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy i wolny od wad, a także nie jest urządzeniem odnawianym, demonstracyjnym, powystawowym, prototypowym i jest w pełni zgodny z ofertą Wykonawcy.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcję obsługi przedmiotu zamówienia opisującą zasady jego właściwej eksploatacji, napisaną w języku polskim, która będzie przygotowana przez producenta oprogramowania albo przez Wykonawcę lub na jego zlecenie. Instrukcja zostanie dostarczona Zamawiającemu wraz z pierwszą dostawą.

- Wykonawca oświadcza, że Przedmiot umowy objęty jest gwarancją producenta 
    w długości określonej w umowie.

§ 2

Terminy

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie do 40 dni od daty zawarcia Umowy. W terminie tym należy oddać przedmiot umowy do odbioru Zamawiającemu.

- Potwierdzeniem wykonania umowy w zakresie dostarczenia, wdrożenia przedmiotu umowy oraz przeprowadzenia szkoleń/instruktażu będzie podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru.

§ 3

Odbiór przedmiotu umowy i przeglądy gwarancyjne

- Strony postanawiają, że odbiorowi końcowemu podlegać będzie przedmiot zamówienia, o którym mowa w §1 niniejszej umowy.

- Podczas odbioru przeprowadzone będą testy sprawności dostarczonego sprzętu 
i oprogramowania.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu umowy w formie zgłoszenia drogą elektroniczną, na adres e-mail Zamawiającego: gmina@godzieszewielkie.pl.

- Zamawiający zobowiązuje się do wyznaczenia terminu odbioru i jego rozpoczęcia 
w terminie 7 dni kalendarzowych od daty dokonania zawiadomienia o gotowości, zawiadamiając o tym Wykonawcę drogą elektroniczną, na adres e-mail Wykonawcy.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty potwierdzające gwarancję na zainstalowane oprogramowanie oraz ewentualne certyfikaty użytkowania

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania odbioru przedmiotu umowy także podczas nieobecności prawidłowo zawiadomionego Wykonawcy.

- Zakończenie czynności odbiorowych zostanie potwierdzone protokołem końcowym odbioru przedmiotu umowy.

§ 4

Podwykonawcy

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, tj.: --- ……………………… --- zakresu określonego w ofercie Wykonawcy.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 
i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 
i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Wykonawca lub podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy oraz projekt jej ewentualnych zmian. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni (licząc od dnia następnego od daty otrzymania projektu umowy lub jej zmian) nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy lub jej zmian oznacza to, że akceptuje jej treść i wyraża zgodę na jej zawarcie.

- Wykonawca lub podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo oraz ich zmian, których przedmiotem są dostawy, w terminie 7 dni od daty ich zawarcia, przy czym podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy, której przedmiotem są dostawy zgłasza do nich w formie pisemnej sprzeciw w przypadku:

  - gdy nie spełniają wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

  - gdy termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 14 dni;

  - zawiera postanowienia niezgodne z ust. 2 niniejszego paragrafu.

Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku powierzenia wykonania usług lub dostaw w podwykonawstwie Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy oraz odpowiada za zapłatę wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy lub usługi.

- W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę zamówienia na dostawy lub usługi, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo dostaw lub usług lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo na dostawy lub usługi i obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający zwróci się pisemnie do Wykonawcy o zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia uwag o których mowa w ust. 8 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Odpowiedzialność Zamawiającego za płatności podwykonawcy ogranicza się do wysokości kwoty ustalonej w przedłożonej Zamawiającemu umowie o podwykonawstwo.

- Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie dostaw jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności 
za wykonanie tych dostaw, wynikającej z umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

- Jeżeli Zamawiający ma uzasadnione podejrzenie, że podwykonawca realizując powierzony zakres nie gwarantuje odpowiedniej jakości lub dotrzymania terminów umownych to Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Zamawiający kieruje takie żądanie do Wykonawcy na piśmie wraz ze wskazaniem terminu wprowadzenia nowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować z podwykonawcy lub wprowadzić podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania i zaniechania podwykonawcy, z którego pomocą przedmiot umowy wykonuje, jak również podwykonawcy, któremu wykonanie przedmiotu umowy powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

§ 5

Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto ………………………… zł, słownie: …………………………………………………………………………………….., w tym podatek VAT w kwocie ………….zł, słownie: …………………………………………………………….

- Wynagrodzenie jest zapłatą za wszystkie świadczenia Wykonawcy.

§ 6

Warunki płatności wynagrodzenia

- Wynagrodzenie zostanie zapłacone na podstawie dokumentu księgowego (faktura) wystawionego przez Wykonawcę.

- Wykonawca ma prawo wystawić dokument księgowy (fakturę) na podstawie protokołu odbioru.

- Zapłata nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku, na rachunek bankowy Wykonawcy ………………………………………………………………… z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment) pod rygorem odmowy zapłaty.

- Wykonawca oświadcza, że do rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 3 prowadzony jest rachunek VAT.

- Wykonawca oświadcza, że podatek VAT z faktury wystawionej do niniejszej umowy zostanie zapłacony.

- O dotrzymaniu terminu dokonania wpłaty decyduje data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z niniejszej umowy wierzytelności na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane dostawy jest przedłożenie Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych dostaw. Przez dowody zapłaty rozumie się oświadczenie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy o otrzymaniu w terminie umownym kwot należnych z tytułu wykonania i odbioru dostaw w ramach umowy z Wykonawcą, złożone w sposób właściwy dla składanych przez niego oświadczeń woli. Oświadczenie podwykonawcy winno być podpisane również przez Wykonawcę w sposób właściwy dla składanych przez niego oświadczeń woli.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 8 Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane dostawy w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty do czasu ich przedstawienia Zamawiającemu.

§ 7

Wsparcie techniczne i serwis

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczone oprogramowanie jest fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, sprawne technicznie.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis oprogramowania w okresie wskazanym w ofercie, tj. przez okres …. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru bez wad. Serwis (naprawa) winien być świadczony w miejscu użytkowania przedmiotu umowy (systemu, oprogramowania) w zależności od sytuacji/konieczności 
u Zamawiającego lub zdalnie za pomocą Internetu z gwarantowanym czasem reakcji 
i naprawy/ usunięcia wady lub usterki:

  - czas reakcji: do godziny 15:00 następnego dnia roboczego od zgłoszenia (1 dzień roboczy);

  - czas usunięcia wady lub usterki albo wymiany oprogramowania na nowe: maksymalnie do godziny 15:00 trzeciego dnia roboczego od zgłoszenia wady/usterki (3 dni robocze).

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wadach przedmiotu umowy niezwłocznie po ich wystąpieniu telefonicznie lub e-mailem.

- Wykonawca zobowiązuje do nieodpłatnego usunięcia usterek, wad lub awarii bądź wymiany wadliwego oprogramowania wraz z licencją na wolny od wad w terminie wskazanym w ust. 4.

- Wsparcie techniczne obejmuje dodatkowo (poza w/w obowiązkami) następujące obowiązki:

- zapewnienie przez Wykonawcę zgodności działania oprogramowania ze specyfikacją tego oprogramowania, w szczególności wynikającą z opisu przedmiotu zamówienia 
z zastrzeżeniem, że każdy brak zgodności działania oraz inne usterki lub wady uniemożliwiające poprawne działanie oprogramowania lub jego efektywne wykorzystywanie stanowią błąd oprogramowania;

- podjęcie wszelkich możliwych czynności niezbędnych do usunięcia błędu w rozumieniu pkt. 1;

- przypadku wystąpienia błędów Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie:

  - usunięcia błędów oprogramowania u użytkownika, albo

  - dostarczenia użytkownikowi pakietu aktualizacyjnego lub oprogramowania - wolnego od tych błędów wersję oprogramowania.

- Wada oprogramowania lub systemu to – brak działania lub błędne działanie systemu/oprogramowania niezgodne z założeniami, specyfikacją techniczną, projektem opisanymi w dokumentacji za które odpowiada Wykonawca; wada obejmuje: awarie, błędy, usterki:

- Awaria – zakłócenie działania oprogramowania lub systemu uniemożliwiające realizowanie jednej z jego części; ciąg jednocześnie występujących Wad mających ten sam wyżej opisany skutek; nie istnieje obejście zakłócenia lub powoduje ono nieuzasadnione ekonomicznie koszty.

- Błąd – zakłócenie działania oprogramowania lub systemu, polegające na nienależytym działaniu/ nie działaniu jednej z funkcji; istnieje obejście zakłócenia powodujące znaczne nakłady pracy, zaś cały system funkcjonuje.

- Usterka – zakłócenie działania oprogramowania lub systemu, polegające na nienależytym działaniu jego części, nie ograniczające działania całego systemu; nie mające istotnego wpływu na zastosowanie Oprogramowania i nie będące Awarią lub Błędem.

- Zamawiający zastrzega, że w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z zobowiązania określonego w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiający może dokonać usunięcia wad, usterek lub awarii na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 8

Kary umowne oraz prawo odstąpienia

- Strony przewidują kary umowne za naruszenie niektórych obowiązków umownych.

- Niezależnie od istnienia kar umownych strony mogą żądać odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.

- Strony przewidują limit wysokości kar umownych w postaci progu: 20% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy z § 5 ust. 1 umowy.

- Kary umowne będą należne Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niżej wskazanymi sytuacjami i w niżej określonych wysokościach:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki względem założonego terminu z § 2 ust. 1 umowy,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze sprzętu – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia odbioru do dnia stwierdzenia przez Zamawiającego usunięcia wad,

- w wysokości 10% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji gdy Wykonawca nie zrealizował przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 umowy. Poprzez brak zrealizowania przedmiotu zamówienia Strony ustalają zarówno całkowity brak wykonania świadczenia jak i zaoferowanie świadczenia wadliwego, niezgodnego 
z opisem w ofercie lub niekompletnego. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienie 
w terminie do 14 dni od upływu terminu z § 2 ust. 1 umowy. Termin na wykonanie prawa do odstąpienia może zaczynać swój bieg wielokrotnie jeżeli dochodzi do zmiany umowy 
w zakresie tego terminu.

- Odstąpienie od umowy nie powoduje wygaśnięcia kar umownych i roszczeń odszkodowawczych Zamawiającego.

- Kary umowne są wymagalne z chwilą ich powstania i nie wymagają osobnego wezwania do zapłaty.

§ 9

Zmiany umowy

Wszelkie zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dopuszcza się zmianę co do terminu lub przedmiotu umowy 
w następujących sytuacjach:

- zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy. Umowa podlegać będzie zmianie w zakresie, w jakim zmiany są niezbędne do dostosowania umowy do zmienionych przepisów,

- Wykonawca zaproponuje wykonanie umowy na warunkach bardziej korzystnych niż zaproponował to w ofercie:

W takim przypadku Zamawiający uprawniony jest do zmiany umowy w zakresie zaproponowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego.

Zmiany umowy nie mogą dotyczyć zobowiązań Wykonawcy i parametrów oferowanych zawartych w ofercie, chyba, że zobowiązania te lub parametry oferowane są wyższe (lepsze) od oferowanych przez Wykonawcę w ofercie, a cena oferty nie ulegnie zmianie,

- braku możliwości wykonywania umowy z uwagi na okoliczności związane 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o wpływie w/w okoliczności na termin wykonania zamówienia wraz z dołączeniem stosownych dokumentów na ich potwierdzenie),

- działania siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej strony umowy zobowiązane są do dołożenia wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum zwłoki w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych powstałych na skutek działania siły wyższej.

§ 10

Pozostałe postanowienia umowne

- Wszelkie spory między stronami wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

- Umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

- W zakresie realizacji niniejszej umowy oraz do kontaktów z Wykonawcą Zamawiający wyznacza: ………………………………………………………………………………….. .

- Wykonawca wskazuje jako osobę upoważnioną do kontaktu oraz odbierania i składania oświadczeń woli i wiedzy :

adres korespondencyjny: …………………………………………………………………….

adres mailowy: ………………………………………………………………………………

telefon: ………………………………………………………………………………………

- Jeżeli dojdzie do zmiany danych kontaktowych określanych w § 10 ust. 5 umowy 
i Wykonawca nie powiadomi o tym fakcie pisemnie Zamawiającego, Strony przyjmują że oświadczenia składane w zaufaniu do tych danych zostały skutecznie złożone Wykonawcy.

- Zamawiający może kontaktować się, składać oświadczenia wiedzy lub woli z Wykonawcą według swego wyboru albo poprzez osobę do kontaktu albo na adres korespondencyjny/mailowy siedziby Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO” wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w związku z realizacją umowy;

- przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r. poz. 1781).

9.  Wykonawca w szczególności oświadcza, że:

- znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych mające zastosowanie oraz RODO;

- zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą;

- w przypadku korzystania z podwykonawców/dalszych podwykonawców zapewni aby zostały przez nich wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie 
i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

§ 11

Załączniki do umowy

Wykaz załączników do umowy:

Załącznik nr 1: SWZ wraz z załącznikami i dodatkami

Załącznik nr 2: Oferta wykonawcy

..................................................				 ...........................................

(Zamawiający) 						(Wykonawca)

......................................................

(Kontrasygnata Skarbnika Gminy)

PROJEKT UMOWY DLA CZĘŚCI 7

Umowa nr 272.U.5. … .2022

W dniu ……………… r. pomiędzy Gminą Godziesze Wielkie (NIP 968-08-72-984) z siedzibą 
w Godzieszach Wielkich, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………….

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy …………………………………………………………..

a:

…………………………………………………………………………………………………….

(dane wg aktualnego KRS lub CEIDG)

zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa o treści:

Dostawa realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” 
o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

§ 1

Przedmiot umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Zamawiającego własności oraz wydania w posiadanie 50 sztuk „Licencji dostępowych” (nowych, nieużywanych), zgodnych z ofertą Wykonawcy wraz z wyposażeniem dodatkowym.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy objęty jest gwarancją  w długości określonej 
   w umowie.

§ 2

Terminy

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie do …….. dni od daty zawarcia umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy.

- Za datę realizacji przedmiotu umowy uznaje się datę sporządzenia przez strony protokołu odbioru ilościowego o którym mowa w § 3 Umowy.

§ 3

Odbiory i dostawa

- Strony ustalają, że odbiór będzie miał dwie fazy:

- odbiór ilościowy polega na sprawdzeniu ilościowym dostarczonego towaru. Strony dokonują odbioru ilościowego wspólnie tego samego dnia w którym Wykonawca dostarcza przedmiot Umowy.

- odbiór jakościowy polega na sprawdzeniu czy sprzęt odpowiada zaoferowanemu, 
w tym czy działa należycie.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić transport, rozładunek oraz wniesienie do wskazanego pomieszczenia całości dostawy na swój koszt oraz ryzyko.

- Zamawiający wskazuje, że dostawa ma nastąpić do siedziby Urzędu Gminy Godziesze Wielkie, Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10.

- Wraz z dostarczonym sprzętem, Wykonawca doręczy Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty z dostarczanym sprzętem związane, w szczególności instrukcje obsługi, specyfikacje techniczne, karty katalogowe, karty gwarancyjne itd.

- Zamawiający może odmówić wykonania odbioru ilościowego w sytuacji w której dostawa jest niekompletna lub towar jest uszkodzony. Jeżeli towar został dostarczony w ilości zgodnej z ofertą strony sporządzą Protokół odbioru ilościowego.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do usunięcia i zniszczenia opakowań dostawy (np. folia ochronna, opakowanie zbiorcze) oraz do dokonania czynności niezbędnych do sprawdzenia czy dostarczony sprzęt działa należycie.

- Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego z chwilą zgodnego podpisania protokołu odbioru jakościowego.

- Po dokonaniu odbioru ilościowego Zamawiający dokona sprawdzenia przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych od dnia sporządzenia protokołu odbioru ilościowego. Po tym terminie Zamawiający wyznaczy datę odbioru jakościowego lub pisemnie poinformuje 
o odmowie dokonania odbioru jakościowego jeżeli towar nie odpowiada zaoferowanemu.

- Po dokonaniu odbioru jakościowego strony sporządzą protokół odbioru jakościowego, który będzie podstawą do wystawienia faktury VAT.

§ 4

Podwykonawcy

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, tj.: --- ……………………… --- zakresu określonego w ofercie Wykonawcy.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 
i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 
i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Wykonawca lub podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy oraz projekt jej ewentualnych zmian. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni (licząc od dnia następnego od daty otrzymania projektu umowy lub jej zmian) nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy lub jej zmian oznacza to, że akceptuje jej treść i wyraża zgodę na jej zawarcie.

- Wykonawca lub podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo oraz ich zmian, których przedmiotem są dostawy, w terminie 7 dni od daty ich zawarcia, przy czym podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy, której przedmiotem są dostawy zgłasza do nich w formie pisemnej sprzeciw w przypadku:

  - gdy nie spełniają wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

  - gdy termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 14 dni;

  - zawiera postanowienia niezgodne z ust. 2 niniejszego paragrafu.

Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku powierzenia wykonania usług lub dostaw w podwykonawstwie Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy oraz odpowiada za zapłatę wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy lub usługi.

- W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę zamówienia na dostawy lub usługi, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo dostaw lub usług lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo na dostawy lub usługi i obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający zwróci się pisemnie do Wykonawcy o zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia uwag o których mowa w ust. 8 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Odpowiedzialność Zamawiającego za płatności podwykonawcy ogranicza się do wysokości kwoty ustalonej w przedłożonej Zamawiającemu umowie o podwykonawstwo.

- Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie dostaw jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności 
za wykonanie tych dostaw, wynikającej z umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

- Jeżeli Zamawiający ma uzasadnione podejrzenie, że podwykonawca realizując powierzony zakres nie gwarantuje odpowiedniej jakości lub dotrzymania terminów umownych to Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Zamawiający kieruje takie żądanie do Wykonawcy na piśmie wraz ze wskazaniem terminu wprowadzenia nowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować z podwykonawcy lub wprowadzić podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania i zaniechania podwykonawcy, z którego pomocą przedmiot umowy wykonuje, jak również podwykonawcy, któremu wykonanie przedmiotu umowy powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

§ 5

Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto ………………………… zł, słownie: …………………………………………………………………………………….., w tym podatek VAT w kwocie ………….zł, słownie: …………………………………………………………….

- Wynagrodzenie jest zapłatą za wszystkie świadczenia Wykonawcy.

§ 6

Warunki płatności wynagrodzenia

- Wynagrodzenie zostanie zapłacone na podstawie dokumentu księgowego (faktura) wystawionego przez Wykonawcę.

- Wykonawca ma prawo wystawić Dokument księgowy (fakturę) na podstawie protokołu odbioru jakościowego.

- Zapłata nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku, na rachunek bankowy Wykonawcy ………………………………………………………………… z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment) pod rygorem odmowy zapłaty.

- Wykonawca oświadcza, że do rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 3 prowadzony jest rachunek VAT.

- Wykonawca oświadcza, że podatek VAT z faktury wystawionej do niniejszej umowy zostanie zapłacony.

- O dotrzymaniu terminu dokonania wpłaty decyduje data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z niniejszej umowy wierzytelności na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane dostawy jest przedłożenie Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych dostaw. Przez dowody zapłaty rozumie się oświadczenie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy o otrzymaniu w terminie umownym kwot należnych z tytułu wykonania i odbioru dostaw w ramach umowy z Wykonawcą, złożone w sposób właściwy dla składanych przez niego oświadczeń woli. Oświadczenie podwykonawcy winno być podpisane również przez Wykonawcę w sposób właściwy dla składanych przez niego oświadczeń woli.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 8 Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane dostawy w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty do czasu ich przedstawienia Zamawiającemu.

§ 7

Kary umowne oraz prawo odstąpienia

- Strony przewidują kary umowne za naruszenie niektórych obowiązków umownych.

- Niezależnie od istnienia kar umownych strony mogą żądać odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.

- Strony przewidują limit wysokości kar umownych w postaci progu: 20% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy z § 5 ust. 1 umowy.

- Kary umowne będą należne Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niżej wskazanymi sytuacjami i w niżej określonych wysokościach:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki względem założonego terminu z § 2 ust. 1 umowy,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze sprzętu – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia odbioru do dnia stwierdzenia przez Zamawiającego usunięcia wad,

- w wysokości 10% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji gdy Wykonawca nie zrealizował przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 umowy. Poprzez brak zrealizowania przedmiotu zamówienia Strony ustalają zarówno całkowity brak wykonania świadczenia jak i zaoferowanie świadczenia wadliwego, niezgodnego 
z opisem w ofercie lub niekompletnego. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienie 
w terminie do 14 dni od upływu terminu z § 2 ust. 1 umowy. Termin na wykonanie prawa do odstąpienia może zaczynać swój bieg wielokrotnie jeżeli dochodzi do zmiany umowy 
w zakresie tego terminu.

- Odstąpienie od umowy nie powoduje wygaśnięcia kar umownych i roszczeń odszkodowawczych Zamawiającego.

- Kary umowne są wymagalne z chwilą ich powstania i nie wymagają osobnego wezwania do zapłaty.

§ 8

Zmiany umowy

Wszelkie zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dopuszcza się zmianę co do terminu lub przedmiotu umowy 
w następujących sytuacjach:

- zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z Umowy. Umowa podlegać będzie zmianie w zakresie, w jakim zmiany są niezbędne do dostosowania Umowy do zmienionych przepisów,

- dopuszczalna jest zmiana modeli, typów i konfiguracji technicznych licencji dostępowych wynikających z wycofania z produkcji modeli lub typów lub konfiguracji technicznych urządzeń opisanych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia lub 
w ofercie. Zmiana możliwa jest na sprzęt o parametrach technicznych 
i funkcjonalnych co najmniej takich, jak wskazane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, bez zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego 
w niniejszej umowie. Przed dokonaniem zmiany Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu opis parametrów technicznych i funkcjonalnych proponowanych modeli, typów i konfiguracji technicznych.

- dopuszczalna jest zmiana modeli, typów i konfiguracji technicznych licencji dostępowych wynikających z zakończenia obrotu urządzeniami opisanymi 
w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia lub w ofercie. Zmiana możliwa jest na sprzęt o parametrach technicznych i funkcjonalnych co najmniej takich, jak wskazane 
w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, bez zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie. Przed dokonaniem zmiany Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu opis parametrów technicznych 
i funkcjonalnych proponowanych modeli, typów i konfiguracji technicznych,

- braku możliwości wykonywania umowy z uwagi na okoliczności związane 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o wpływie w/w okoliczności na termin wykonania zamówienia wraz z dołączeniem stosownych dokumentów na ich potwierdzenie),

- działania siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej strony umowy zobowiązane są do dołożenia wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum zwłoki w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych powstałych na skutek działania siły wyższej.

§ 9

Pozostałe postanowienia umowne

- Wszelkie spory między stronami wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

- Umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

- W zakresie realizacji niniejszej umowy oraz do kontaktów z Wykonawcą Zamawiający wyznacza: ………………………………………………………………………………….. .

- Wykonawca wskazuje jako osobę upoważnioną do kontaktu oraz odbierania i składania oświadczeń woli i wiedzy :

adres korespondencyjny: …………………………………………………………………….

adres mailowy: ………………………………………………………………………………

telefon: ………………………………………………………………………………………

- Jeżeli dojdzie do zmiany danych kontaktowych określanych w § 9 ust. 5 umowy 
i Wykonawca nie powiadomi o tym fakcie pisemnie Zamawiającego, Strony przyjmują że oświadczenia składane w zaufaniu do tych danych zostały skutecznie złożone Wykonawcy.

- Zamawiający może kontaktować się, składać oświadczenia wiedzy lub woli z Wykonawcą według swego wyboru albo poprzez osobę do kontaktu albo na adres korespondencyjny/mailowy siedziby Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO” wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w związku z realizacją umowy;

- przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r. poz. 1781).

9.  Wykonawca w szczególności oświadcza, że:

- znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych mające zastosowanie oraz RODO;

- zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą;

- w przypadku korzystania z podwykonawców/dalszych podwykonawców zapewni aby zostały przez nich wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie 
i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

§ 10

Załączniki do umowy

Wykaz załączników do umowy:

Załącznik nr 1: SWZ wraz z załącznikami i dodatkami

Załącznik nr 2: Oferta wykonawcy

..................................................				 ...........................................

(Zamawiający) 						(Wykonawca)

......................................................

(Kontrasygnata Skarbnika Gminy)